勞工安全衛生管理計畫 / 工程名稱： _______________________

目 錄 / 1.勞工安全衛生組織、人員 2 / 1.1組織表 2 / 1.2工作職掌 2 / 2.勞工安全衛生協議計畫 3 / 2.1協議組織表 3 / 2.2協議方式 3 / 3.勞工安全衛生教育訓練計畫 4 / 3.1教育訓練一覽表 4 / 3.2教育訓練實施計畫 5 / 4.自動檢查計畫 6 / 4.1自動檢查一覽表 6 / 4.2自動檢查制度 6 / 5.緊急應變計畫及急救體系 7 / 5.1 緊急應變計畫 7 / 5.2 急救體系 10 / 6.稽核管理計畫 11

	編審人員核章			核 審 編 / 定 核 製
	施工安全評估人員核章

1.勞工安全衛生組織、人員
1.1組織表

1.2工作職掌
職 稱		姓 名	安全衛生工作職掌		備註

2.勞工安全衛生協議計畫
2.1協議組織表

2.2協議方式
週 期	方 式		參與人員		協議事項				備註
每 日
每 週
每 月					與當週週會議一同舉行
每 季					與當月月會議一同舉行
說 明：
3.勞工安全衛生教育訓練計畫
3 1教育訓練一覽表
類 別		對 象				人 數		備 註

說明： / 3.2教育訓練實施計畫
分項工程項目名稱：
類別				辦理方式			實施時間			備註

說明：

4.自動檢查計畫
4.1自動檢查一覽表
項目	檢查頻率	檢查人員	檢查方式	缺失改善措施	自動檢查表編號	備註
6
4.2自動檢查制度：

7
5.緊急應變計畫及急救體系
5.1 緊急應變計畫

(1) 緊急應變編組表
指揮中心
職稱	姓名	聯絡電話
總指揮
副總指揮

人員編組		搶救機具、設備、器材

通訊、急救組 / 急救 / 設備 / 名 / 稱 數 / 量 / 1.2.3.				搶救、消防組				交管、機電組				支援組				公關組
職稱	姓名	聯絡電話		職稱	姓名	聯絡電話		職稱	姓名	聯絡電話		職稱	姓名	聯絡電話		職稱	姓名	聯絡電話
組長				組長				組長				組長				組長
組員				組員				組員				組員				組員
組員				組員				組員				組員				組員

任務				任務				任務				任務				任務
1.緊急聯絡通報 / 2.編訓、協調 / 3.調查、資料蒐集、記錄 / 4.通報聯絡醫院 / 5.避難引導 / 6.急救照顧 / 7.後送就醫(告訴醫院傷患情形).				1.救援作業 / 2.狀況通報，現場通信系統之建立與搶修 / 3.復原及補強作業執行 / 4.復原及補強資材調配 / 5.復原及補強機具車輛之調配 / 6.消防演習實施與指揮 / 7.消防設備裝機、維修 / 8.火災現場撲滅 / 9協助消防隊(車)救援 / 10.其他災害救援工作				1.避難引導 / 2.交通維持 / 3.人員管制 / 4.消防、救護車輛引導 / 5.人員疏散 / 6.救災前工地內電源拆除 / 7.架設緊急照明設備 / 8.災後工地內電源復元				1.機動性支援 / 2.物品搬移 / 3.支援復原及補強作業執行 / 4.救援作業				1.與大眾媒體溝通 / 2.與罹難勞工家屬溝通與說明 / 3.與附近居民溝通

消防 / 設備
名 / 稱	數 / 量
1.2.3.

搶救 / 機具
名 / 稱	數 / 量
1.2.3.

補強 / 材料
名 / 稱	數 / 量
1.2.3.

7
工務所

聯絡要領：
1. 何種事故？嚴重程度？
2. 發生地點？現場名稱？
3. 發生時間？
4. 狀況(現況、已採對策、人身傷害、財產損失情況？
工地緊急應變編組聯絡電話：		總公司緊急聯絡電話：

本公司緊急應變組聯絡電話：		業主暨監造單位聯絡電話：

相關單位
名稱	聯絡電話
警察局
消防隊
交通大隊
勞檢機構
建管(課)處
工務(課)局
衛工處
環境保護局
特約醫院
電力公司
電信公司
自來水公司
瓦斯公司
氣象局

支援搶救之協力廠商
公司名稱	聯絡人	聯絡電話	救災資源名稱數量

現場緊急應變處理
處理要領： / 迅速通報聯絡 / 交通管制與災區之隔離及警示 / 人身、生命之優先搶救 / 避難誘導 / 避免二次災害發生 / 支援單位之協調配合

支援

(2) 緊急應變處理流程

意外事故
發現者
(3)特有災害搶救流程(含搶救方法、步驟及搶救人員防護措施)

5.2 急救體系
(1) 醫療體系 / (2) 消防體系

醫療救護單位名稱	住址	聯絡電話

消防救護單位名稱	住址	聯絡電話

6.稽核管理計畫
稽核事項應包括對模板支撐、隧道支撐、擋土支撐、施工架及壓氣設施等臨時性假設工程，查驗是否具專業技師簽證之整體結構系統計算書、結構圖、施工圖說等，以及施作時是否以拍照或檢核表等留存相關檢驗紀錄。